Prompt operacional com critérios objetivos de aceite

# Implementação de Restrições Personalizadas de Horário

Documento pronto para repasse ao agente Codex no VS Code

Objetivo. Implementar, de ponta a ponta, uma funcionalidade de restrições personalizadas configuráveis pelo usuário, incluindo persistência, domínio, frontend Livewire 4, integração com o solver, testes e documentação, sem violar a arquitetura modular entre Modules/AG e Modules/Horarios.

# Escopo resumido

| Item | Conteúdo |
| --- | --- |
| Tipos iniciais | SYNC_SAME_TIMESLOT, MUTUAL_EXCLUSION e TIME_PLACEMENT |
| Camadas | Domain, Application, Infrastructure e UI/Livewire |
| Integração | Carregamento das constraints ativas no fluxo de geração e impacto no fitness |
| Qualidade | Testes unitários, feature tests, documentação e revisão arquitetural final |

# Etapa 0 — Descoberta e mapeamento

## Tarefas

Inspecionar a estrutura atual do projeto e localizar: agregado correto para vínculo das constraints, ponto de montagem do ScheduleProblem, ponto de integração com o solver, regras atuais de fitness, entidades de turmas, disciplinas, dias e tempos, e padrões existentes de actions, DTOs, enums, repositories e componentes Livewire.

Criar o arquivo docs/custom-constraints-discovery.md com as descobertas, riscos arquiteturais e pontos concretos de integração.

## Critérios de aceite

Existe documentação objetiva com o agregado escolhido e a justificativa arquitetural.

Estão identificados os pontos exatos onde o solver será enriquecido com as novas constraints.

Nenhuma implementação começou sem o mapeamento do projeto real.

# Etapa 1 — Especificação funcional e técnica

## Tarefas

Formalizar os três tipos de constraints: SYNC_SAME_TIMESLOT, MUTUAL_EXCLUSION e TIME_PLACEMENT.

Definir os payloads mínimos, campos obrigatórios, validações semânticas, tratamento hard versus soft e regra de peso.

Criar docs/custom-constraints-spec.md com a especificação.

## Critérios de aceite

Cada tipo possui payload mínimo documentado.

Estão definidas validações semânticas e regras de peso.

A modelagem suporta expansão futura sem depender de ifs espalhados.

# Etapa 2 — Persistência e banco de dados

## Tarefas

Criar a migration da tabela schedule_constraints com vínculo ao agregado correto, name, description, type, level, weight, is_active, payload_json, created_by, updated_by, timestamps e soft deletes, se já for padrão do projeto.

Criar o model Eloquent de infraestrutura com casts adequados.

Criar índices para contexto, type e is_active.

## Critérios de aceite

A migration roda sem erro.

O payload_json é persistido corretamente.

O domínio não depende de Eloquent.

# Etapa 3 — Domínio de constraints

## Tarefas

Criar a estrutura Modules/Horarios/Domain/Constraints com Entities, Enums, ValueObjects, DTOs, Factories, Evaluators, Results e Validators.

Criar enums: ConstraintType, ConstraintLevel, TimePlacementMode, SyncOccurrenceMode e SyncMatchMode.

Criar DTOs: CreateScheduleConstraintInput, UpdateScheduleConstraintInput e ScheduleConstraintData.

Criar entidades ou objetos de domínio: ScheduleConstraint, SyncSameTimeslotConstraint, MutualExclusionConstraint e TimePlacementConstraint.

## Critérios de aceite

O domínio está isolado e fortemente tipado.

Não há arrays mágicos espalhados como estrutura principal do domínio.

Os três tipos iniciais estão representados de forma explícita.

# Etapa 4 — Factory, normalização e validação semântica

## Tarefas

Criar ScheduleConstraintFactory.

Criar validadores por tipo: SyncSameTimeslotConstraintValidator, MutualExclusionConstraintValidator e TimePlacementConstraintValidator.

Validar coerência entre level, weight e payload.

## Critérios de aceite

Payloads inválidos são rejeitados com mensagens claras.

O tipo correto é construído pela factory.

Não há criação direta de constraint sem validação semântica.

# Etapa 5 — Repositórios e mapeamento

## Tarefas

Criar interface e implementação de repositório para criar, atualizar, remover, listar por contexto, listar ativas e buscar por id.

Criar mapper entre model de persistência e DTO ou objeto de domínio.

## Critérios de aceite

O domínio não recebe model Eloquent.

As operações de CRUD funcionam no contexto correto.

Constraints inativas podem ser filtradas corretamente.

# Etapa 6 — Camada de aplicação

## Tarefas

Criar actions: CreateScheduleConstraintAction, UpdateScheduleConstraintAction, DeleteScheduleConstraintAction, ToggleScheduleConstraintStatusAction, ListScheduleConstraintsAction e LoadActiveScheduleConstraintsAction.

Garantir validação, persistência e retorno consistente para UI e integração com solver.

## Critérios de aceite

As actions cobrem o ciclo completo de gerenciamento.

LoadActiveScheduleConstraintsAction carrega somente constraints ativas.

A camada de aplicação não contém regra de apresentação.

# Etapa 7 — Humanização e resumo legível

## Tarefas

Criar ScheduleConstraintHumanizer para converter uma constraint em descrição amigável.

Reutilizar o humanizer em listagens, confirmações, logs e diagnósticos.

## Critérios de aceite

A UI mostra descrições compreensíveis em português.

O humanizer não depende de Livewire.

Os três tipos iniciais geram descrições legíveis.

# Etapa 8 — Interface Livewire 4

## Tarefas

Incorporar o gerenciamento das constraints no ponto mais coerente do frontend existente.

Criar listagem com nome, tipo, nível, status, descrição amigável e ações.

Criar formulário dinâmico com campos gerais e campos específicos por tipo.

Exibir preview textual da regra quando possível.

## Critérios de aceite

O formulário muda dinamicamente conforme o tipo.

Edição recarrega corretamente o payload salvo.

Labels, mensagens e fluxo estão em português e coerentes com o padrão visual do sistema.

# Etapa 9 — Integração com o fluxo de geração

## Tarefas

Localizar o ponto em que o problema de horário é construído.

Carregar constraints ativas do contexto da geração e convertê-las para domínio puro.

Anexar as constraints ao problema de horário ou ao contexto de avaliação do fitness.

## Critérios de aceite

As constraints ativas entram no fluxo de geração.

Constraints inativas não entram.

Modules/AG permanece sem conhecer regras específicas de horários.

# Etapa 10 — Avaliação no fitness

## Tarefas

Criar ConstraintEvaluatorInterface, SyncSameTimeslotConstraintEvaluator, MutualExclusionConstraintEvaluator, TimePlacementConstraintEvaluator, ConstraintEvaluationPipeline, ConstraintViolationResult e ConstraintEvaluationSummary.

Integrar o pipeline ao cálculo atual de fitness respeitando o contrato existente de FitnessResult.

## Critérios de aceite

Constraints HARD impactam hardPenalty.

Constraints SOFT impactam softPenalty usando weight.

É possível obter detalhes diagnósticos por constraint.

# Etapa 11 — Regras mínimas de avaliação por tipo

## Tarefas

Implementar para SYNC_SAME_TIMESLOT: all_to_all com occurrence_mode all e at_least_one.

Implementar para MUTUAL_EXCLUSION: exclusão por timeslot entre os grupos definidos.

Implementar para TIME_PLACEMENT: modos required, preferred e forbidden com allowed_periods e allowed_days.

## Critérios de aceite

O caso de primeiro tempo funciona como allowed_periods = [1].

As verificações estão corretas e estáveis.

Cada tipo gera penalidade compatível com seu nível.

# Etapa 12 — Análise prévia de viabilidade

## Tarefas

Criar ConstraintFeasibilityAnalyzer e ConstraintFeasibilityReport.

Detectar payloads inválidos, excesso de exigência sobre primeiro tempo, sincronizações suspeitas, contradições evidentes e combinações impossíveis de dias ou períodos.

Integrar ao diagnóstico estrutural existente, se houver.

## Critérios de aceite

O sistema gera warnings claros antes da execução.

O mecanismo está preparado para alimentar o RiskIndex, se aplicável.

As constraints problemáticas podem ser identificadas antes do AG rodar.

# Etapa 13 — Preparação para repair operator

## Tarefas

Preparar pontos de extensão para repair relacionado a sincronização, posicionamento temporal e exclusão temporal, sem implementar solver paralelo.

## Critérios de aceite

A arquitetura permite extensão futura sem refatoração destrutiva.

Nenhuma lógica de repair pesado foi acoplada indevidamente nesta etapa.

# Etapa 14 — Testes

## Tarefas

Criar testes unitários para enums, factory, validators, humanizer, evaluators e feasibility analyzer.

Criar testes de integração ou feature para CRUD, persistência do payload, carregamento das ativas, integração com montagem do problema e penalização no fitness.

## Critérios de aceite

Existem testes cobrindo os três tipos iniciais.

Existe teste para hard versus soft e efeito do weight.

Existe teste garantindo que constraint inativa não entra no solver.

# Etapa 15 — Documentação final

## Tarefas

Criar docs/custom-constraints.md com visão geral, estrutura criada, tipos suportados, payloads, fluxo da UI ao solver, integração com fitness, como adicionar um novo tipo e limitações atuais.

## Critérios de aceite

A documentação explica como a feature funciona ponta a ponta.

Há orientação clara para expansão futura.

O documento está alinhado com o código real implementado.

# Etapa 16 — Revisão final de qualidade

## Tarefas

Revisar todo o código para garantir tipagem forte, nomes consistentes, ausência de duplicação grosseira, ausência de dependência circular e isolamento do módulo AG.

Refatorar com cautela apenas o necessário caso alguma estrutura antiga de regras esteja excessivamente acoplada.

## Critérios de aceite

Não há Eloquent no Domain.

Não há lógica de constraints vazando para Modules/AG.

O frontend não conhece detalhes internos da semântica do solver.

# Critérios globais de pronto

A feature permite cadastrar, editar, ativar, desativar e excluir constraints personalizadas.

As constraints ativas impactam formalmente a geração do horário.

Existe distinção entre penalidades hard e soft.

A implementação preserva a arquitetura modular do projeto.

Há cobertura mínima de testes e documentação técnica final.

# Instrução final ao Codex

Execute as etapas em sequência, da Etapa 0 à Etapa 16, preservando o sistema atual funcionando. Quando houver dúvida entre uma solução rápida e uma solução arquiteturalmente correta, prefira a correta.